### **МКУ «Контрольно-счетная палата» Тетюшского муниципального района**

### **30 ноября 2015 года г. Тетюши**

### **А К Т**

**Основание для проведения контрольного мероприятия:** план работы контрольно -счетной палаты на 2015 год.

**Цель:** проверка исполнения бюджета, целевого и эффективного использования бюджетных средств, при осуществлении финансово – хозяйственной деятельности.

**Предмет контрольного мероприятия:** соблюдение норм бюджетного кодекса РФ, нормативно – правовые акты, первичные документы, обосновывающие операции со средствами местного бюджета.

**Проверяемый период деятельности:** с 1 января 2015 по 20 ноября 2015 года.

**Объекты:** 0400 «Национальная экономика», 0409 «Дорожное хозяйство (дорожный фонд)».

**Срок проверки:** с 03 сентября по 20 ноября 2015 года.

Согласно плана работы Контрольно – счетной палаты Тетюшского муниципального района проведена проверка целевого расходования бюджетных средств по разделу 0409 «Дорожное хозяйство».

Бюджетом Тетюшского муниципального района на 2015 год предусмотрено по разделу 0400 «Национальная экономика», 0409 «Дорожное хозяйство (дорожный фонд») по бюджетной классификации 000 0409 3150600 414 310 запланированы денежные средства в сумме 8 642,3 тыс. рублей.

Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района по результатам открытого аукциона в электронной форме заключил с ООО «Волгадорстрой» муниципальный контракт от 14.05.2015 № 57 «на выполнение работ, направляемых на реализацию муниципальных программ дорожных работ на дорогах общего пользования местного значения Тетюшского муниципального района Республики Татарстан, на 2015 год» на сумму 8 258,5 тыс. рублей.

По состоянию на 01.09.2015 на балансе МКУ «Тетюшский городской исполнительный комитет Тетюшского муниципального района» числиться участок автомобильной дороги по ул. Северная протяженностью 200 п.м. В ходе осмотра установлено, что на участке дороги от заезда с автомобильной дороги Тетюши – Камское Устье до жилого дома № 49 ул. Северная, г. Тетюши произведен капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия протяженностью 134 п.м. (0,134 км) на сумму 499,7 тыс. рублей (на основании актов выполненных работ формы КС-2).

В соответствии с «Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» (Приказ Министерства Финансов России от 01.07.2013 № 65н) расходы (с учетом плановых назначений) по результатам выполненных работ вместо кода бюджетной классификации 310 «Увеличение стоимости основных средств» необходимо отразить по коду 225 «Работы, услуги по содержанию имущества».

В ходе проверки по указанным расходам в сумме 499,7 тыс. рублей произведена корректировка плановых назначений с кода бюджетной классификации 000 0409 3150600 414 310 на код 000 0409 3150600 244 225. Остаток плана в сумме 7 758,8 тыс. рублей оставлен на коде бюджетной классификации 000 0409 3150600 414 310, как средства направленные на строительство новых объектов.

В исполнении указанного контракта подрядчиком представлены акты выполненных работ по форме № КС-2 на сумму 8 243,8 тыс. рублей, оплата произведена по коду бюджетной классификации 000 0409 3150600 414 310 в сумме 5 825,8 тыс. рублей (70,67% от суммы акта выполненных работ).

В результате проведенного контрольного обмера установлено завышение стоимости на сумму 198,2 тыс. рублей, в т. ч.:

- ВЗиС (временные здания и сооружения) на сумму 66,5 тыс. рублей;

- непредвиденные расходы на сумму 131,7 тыс. рублей.

В ходе проверки приняты меры к устранению: на основании письма Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района от 14.05.2015 года № 583 ООО «Волгадорстрой» произвел работы по замене люков и кирпичных горловин колодцев и камер на сумму 198,2 тыс. рублей.

На сумму 14,7 тыс. рублей необходимо произвести расторжение контракта.

Председатель

Контрольно – счетной палаты

Тетюшского муниципального района В.И. Садыков